# דוח סיכום בדיקות מערכת (System Test Report - STR)

# STR – דוח סיכום בדיקות (Summary Test Report)

אפליקציית מכבי שירותי בריאות – מובייל

גרסה: 1.0

בודקת: אריאל עובדיה

תאריך: 13/08/2026

# 1. מטרת הדוח

דוח זה מסכם את כלל פעילויות הבדיקות שבוצעו עבור הפיצ'רים:

דף הבית ו‑מידע רפואי באפליקציית מכבי שירותי בריאות בגרסה 1.0.

הדוח מציג את תוצאות הבדיקות, איכות המערכת, באגים שהתגלו, רמת הכיסוי מול ה‑STD, עמידה בתנאי יציאה והמלצות להמשך.

# 2. היקף הבדיקות

הבדיקות בוצעו בהתאם למסמך ה‑STP וכללו:

### ✔ דף הבית

- טעינת דף הבית

- הצגת מידע אישי

- הצגת תורים עתידיים

- הצגת התראות

- ניווט לכל רכיבי דף הבית

- בדיקות נגישות (קורא מסך, ניגודיות, גודל לחיצה, היררכיה)

- בדיקות שימושיות

- בדיקות אבטחה בסיסיות

- בדיקות ביצועים (טעינה, ללא אינטרנט)

- בדיקות רגרסיה

### ✔ מידע רפואי

- טעינת מסך מידע רפואי

- בדיקות מעבדה

- מסמכים רפואיים

- מרשמים

- הפניות

- גרפים רפואיים

- עקביות נתונים בין מסכים

- ניווט בין מסכים (בדיקה ↔ מסמך)

- הורדת PDF

- בדיקות אבטחה (גישה ללא הרשאה)

- בדיקות ביצועים

- בדיקות רגרסיה

3. סטטוס הבדיקות הכללי

| פרמטר | תוצאה |
| --- | --- |
| מספר תסריטים ב‑STD | 132 |
| מספר תסריטים שהורצו | 132 |
| אחוז הרצה | 100% |
| תסריטים שעברו | 132 |
| תסריטים שנכשלו | 0 |
| עמידה בתנאי יציאה | כן |

# 4. תוצאות הבדיקות לפי תחומים

## ✔ 4.1 בדיקות פונקציונליות

סטטוס: עבר בהצלחה

כל הפונקציות המרכזיות פעלו כמצופה:

- טעינת דף הבית

- טעינת מידע רפואי

- פתיחת בדיקות מעבדה

- פתיחת מסמכים רפואיים

- פתיחת מרשמים

- פתיחת הפניות

- ניווט בין מסכים

- הצגת תורים עתידיים

- הצגת התראות

לא נמצאו תקלות פונקציונליות קריטיות או גבוהות.

## ✔ 4.2 בדיקות נגישות

סטטוס: עבר עם הערות

נמצאו מספר בעיות נגישות בדרגת חומרה נמוכה‑בינונית:

### בעיות שנמצאו:

- ניגודיות נמוכה בכותרות משניות

- אייקון “משפחה” ללא תיאור קולי

- כפתור “תורים” מזוהה כלא פעיל בקורא מסך

- אייקון “הודעות” קטן מדי

- גלילה אופקית נדרשת בפיד

- היררכיית תוכן לא עקבית (פיד לפני תורים)

### השפעה:

לא מונע שימוש באפליקציה, אך פוגע בחוויית משתמשים עם מוגבלויות.

## ✔ 4.3 בדיקות אבטחה

סטטוס: עבר בהצלחה

בדיקות קריטיות:

- ניסיון גישה למידע בן משפחה ללא הרשאה → נחסם תקין

- התחברות עם סיסמה שגויה → הודעת שגיאה תקינה

- התחברות ללא אינטרנט → הודעת כשל תקינה

- בדיקות ביומטריה → הודעה תקינה במקרה של חוסר הגדרה

לא נמצאו פרצות אבטחה או גישה לא מורשית.

## ✔ 4.4 בדיקות ביצועים

סטטוס: עבר בהצלחה

נבדקו:

- זמני טעינה

- טעינה ללא אינטרנט

- טעינת גרפים

- טעינת PDF

- טעינת רשימות גדולות

כל המסכים נטענו בזמן תקין, ללא קריסות.

## ✔ 4.5 בדיקות עקביות נתונים

סטטוס: עבר בהצלחה

נבדקו:

- תור קרוב ביותר ↔ מסך התורים

- בדיקה אחרונה ↔ מסך הבדיקות

- מסמך אחרון ↔ מסך המסמכים

- מרשם חדש ↔ מסך המרשמים

- גרפים ↔ ערכי בדיקות

- מסמך PDF ↔ נתוני בדיקה

כל הנתונים היו עקביים לחלוטין.

## ✔ 4.6 בדיקות רגרסיה

סטטוס: עבר בהצלחה

באגים ידועים שנבדקו:

- כפתור “תורים” לא מגיב → תוקן

- פיד לא נטען → תוקן

- שמירת מצב מסך לאחר חזרה אחורה → תקין

# 5. באגים שהתגלו במהלך הבדיקות

| דרגת חומרה | כמות | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| קריטי | 0 | — |
| גבוה | 0 | — |
| בינוני | 3 | תועדו |
| נמוך | 6 | תועדו |

### פירוט באגים בינוניים:

- אייקון “משפחה” ללא תיאור קולי

- כפתור “תורים” מזוהה כלא פעיל בקורא מסך

- גלילה אופקית נדרשת בפיד

### פירוט באגים נמוכים:

- ניגודיות נמוכה

- אייקון “הודעות” קטן

- היררכיית תוכן לא עקבית

- טקסטים שנחתכים בהגדלת גופן

- מרווחים לא אחידים

- כפתור ללא כותרת ברורה

# 6. עמידה בתנאי יציאה

| תנאי יציאה | סטטוס |
| --- | --- |
| כל בדיקות SMOKE עברו | ✔ |
| אחוז הרצה ≥ 75% | ✔ (100%) |
| באגים קריטיים = 0 | ✔ |
| באגים גבוהים ≤ 1 | ✔ (0) |
| באגים בינוניים ≤ 50 | ✔ (3) |
| באגים נמוכים ≤ 100 | ✔ (6) |

כל תנאי היציאה מולאו בהצלחה.

# 7. כיסוי מול STD

כיסוי מלא – 100%

כל 132 התסריטים ב‑STD כוסו ונבדקו.

# 8. מסקנות

האפליקציה עומדת בדרישות הפונקציונליות, הביצועים, האבטחה והעקביות.

רמת הנגישות טובה אך דורשת שיפור במספר נקודות.

לא נמצאו תקלות קריטיות או גבוהות.

המערכת יציבה ומתאימה לשחרור גרסה 1.0.

# 9. המלצות להמשך

- שיפור ניגודיות טקסטים בהתאם ל‑WCAG AA

- הוספת תיאורי קורא מסך לכל האייקונים

- הגדלת אייקון “הודעות”

- שיפור היררכיית התוכן בדף הבית

- הוספת כפתור חלופי לגלילה אופקית בפיד

- בדיקות נגישות מעמיקות בגרסה הבאה

# ✔ סיכום

הבדיקות הסתיימו בהצלחה מלאה.

האפליקציה מוכנה לשחרור גרסה 1.0, עם מספר הערות נגישות לשיפור.