# דוח סיכום בדיקות מערכת (System Test Report - STR)

דוח סיכום בדיקות מערכת (System Test Report - STR)

1. מידע כללי (General Information)

- שם הפרויקט: אתר ksp

- גרסת המוצר: 1.0.0

- תאריך הפקת הדוח: 16 ביולי 2026

- מכיני הדוח:תום פרידמן, היבה עווידה,לאון פופיטייב , אריאל עובדיה,טל זנהנדלר

2. סביבת הבדיקות (Test Environment)

- סביבה : Staging / Pre-Production

- מערכות הפעלה: Windows 11, iOS 17,

- דפדפנים: Google Chrome (v124), mozilla firefox

3. סיכום ביצוע בדיקות על כל הפיצ'רים (Test Execution Summary)

| פיצ'ר | סה"כ בדיקות שתוכננו | בדיקות שבוצעו בפועל | בדיקות שעברו בהצלחה | בדיקות שנכשלו | תסריטים שלא הורצו |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| דף מוצר+שעות פעילות | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| דף הבית | 75 | 75 | 74 | 1 | 0 |
| שירות לקוחות | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| עגלת קניות | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| רכישת מוצר | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| הרשמה לאתר | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| התחברות לאתר | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| חיפוש מוצר | 64 | 64 | 57 | 7 | 0 |
| נגישות | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 |
| סה"כ | 281 | 281 | 272 | 9 | 0 |

4. סיכום תקלות/באגים (Defect Summary)

במהלך הסבב נפתחו 9 תקלות חדשות. להלן פילוח המצב הנוכחי של התקלות הפתוחות:

- קריטי : 0 פתוחות.

- גבוה : 1 פתוחות.

- בינוני : 4 פתוחות.

- נמוך : 4 פתוחות.

5. תקלות פתוחות מרכזיות (Major Open Issues)

- באג #2 (עדיפות גבוהה): בעת חיפוש מוצר מסוים התקבלה תוצאה של מוצרים אחרים

- באג #5 (עדיפות בינונית): כאשר מקטינים או מגדילים את הדפדפן האייטמים נעלמים ועולים אחד על השני

# 6. תנאי יציאה (Exit Criteria)

- כל הבדיקות סמוק עברו בהצלחה

- 0 באגים קריטיים

- אחוז הרצה מתסריטים- 75%

- נמוך - 100

- בינוני - 50

- גבוה - 1

- קריטי - 0

7.סוגי בדיקות:

- פונקציונליות-בוצעו

- בדיקות GUI-בוצעו

- בדיקות ביצועים בסיסיות-בוצעו

- בדיקות אבטחה בסיסיות-בוצעו

- בדיקות תאימות(COMPATIBILITY)-בוצעו

- בדיקות usability-בוצעו

- בדיקות נגישות-בוצעו

- בדיקות התאוששות-לא בוצעו

- בדיקות התקנה והסרה-לא בוצעו

- בדיקות עומסים-לא בוצעו

8. פיצ'רים:

- הרשמת משתמש חדש -בוצע

- התחברות משתמש קיים - בוצע

- רכישת מוצרים-בוצע

- חיפוש מוצר - בוצע

- עגלת קניות-בוצע

- נגישות - בוצע

- שירות לקוחות -בוצע

- סניפים ושעות פעילות (קביעת תור)+דף מוצר- בוצע

- דף הבית - בוצע

9.תסריטים שלא יכולנו להריץ

תסריטי רכישה של  מוצר עד הסוף כי אין ברשותנו כרטיס אשראי-דמה לרכישה(אין לנו אפשרות להשתמש בכרטיסים שלנו).

10. הערכת סיכונים ומסקנות (Risks & Conclusions)

סיכונים: לא בוצעו בדיקות עומסים מלאות (Performance Testing) , בדיקות התאוששות.  קיים סיכון לאיטיות תחת עומס של מעל 10,000 משתמשים בו-זמנית.

המלצת QA: גרסה יציבה מספיק לעלייה לאוויר.