## 1. פרטי המסמך

| פריט | ערך |
| --- | --- |
| שם הפרויקט | KSP |
| מס' גרסה | 1.0.1 |
| מחבר המסמך | תום פרידמן, טל זנהנדלר, היבא עווידה, אריאל עובדיה, לאון פופיטייב |
| תאריך | 25/06/2026 |
| רמות הבדיקה | בדיקות מערכת SMOKE, SANITY, REGRESSION |

# 2. מטרת המסמך

מטרת מסמך זה היא להגדיר את תוכנית הבדיקות עבור מודול ההתחברות של מערכת החנות המקוונת, על מנת לוודא שהמערכת פועלת.

# 3. היקף בדיקת הרכיבים

## רכיבים שיבדקו

- הרשמת משתמש חדש -היבא

- התחברות משתמש קיים - היבא

- רכישת מוצרים-אריאל

- חיפוש מוצר - לאון

- עגלת קניות-אריאל

- נגישות - לאון

- שירות לקוחות -טל

- סניפים ושעות פעילות (קביעת תור)+דף מוצר-תום

- דף הבית - טל

רכיבים שלא יבדקו:

אין

# 4. מטרות הבדיקה

- לוודא שכל הפיצ'רים שהגדרנו עובדים

5) לוחות זמנים

א) STP - 25/06-02/07

ב) STD - 06/07-20/07

ג) דיווח באגים - 23/07-27/07

ד) STR יומיים 23/07-27/07

ה) הצגת דמו - 27/07

ו) הגשה סופית 03/08

6) ציוד/כלים נדרשים:

- מחשבים

- פוסטמן

- טמפ מייל

- דפדפן(כרום, פייר פוקס)

- ווינדוס 11

- מאק

- אשראי-דמה

- מדפסת

7) אסטרטגיית הבדיקות

רמות בדיקה:

- בדיקת SMOKE

- בדיקת SANITY

- בדיקת REGRESSION

## סוגי בדיקות:

סוגי בדיקות שיעשו:

- פונקציונליות

- בדיקות GUI

- בדיקות ביצועים בסיסיות

- בדיקות אבטחה בסיסיות

- בדיקות תאימות(COMPATIBILITY)

- בדיקות usability

- בדיקות נגישות

## סוגי בדיקות שלא יעשו:

- בדיקות התאוששות

- בדיקות התקנה והסרה

- בדיקות עומסים

טכניקות בדיקה

- בדיקות חקר

- אנד טו אנד(E2E).

8. תנאי כניסה (Entry Criteria)

- האתר פעיל וזמין(KSP).

- סביבת הבדיקות זמינה.

- אינטרנט

# 9. תנאי יציאה (Exit Criteria)

- כל הבדיקות סמוק עברו בהצלחה

- אחוז הרצה מתסריטים- 75%

- מספר באגים ברמה נמוכה - 100

- מספר באגים ברמה בינונית - 50

- מספר באגים ברמה גבוהה - 1

- מספר באגים ברמה קריטית - 0

# 11. תוצרים (Deliverables)

- מסמך STP

- מסמך STD

- דוחות תקלות (Bug Reports)

- דוח סיכום בדיקות (STR)

- דמו

12.טבלת כח-אדם

| שם | תפקיד | תחומי אחריות(פיצ'רים) |
| --- | --- | --- |
| תום פרידמן | ראש צוות + SCRUM MASTER + בודק QA | - סניפים ושעות פעילות (קביעת תור)- תום - קטלוג(עולמות) -תום |
| טל זנהנדלר | בודק QA | - שירות לקוחות -טל - דף הבית - טל |
| היבא עווידה | בודקת QA | - הרשמת משתמש חדש -היבא - התחברות משתמש קיים - היבא |
| אריאל עובדיה | בודקת QA | - רכישת מוצרים-אריאל - עגלת קניות-אריאל |
| לאון פופיטייב | בודק QA | - חיפוש מוצר - לאון - נגישות - לאון |

13.תיאור תיעוד באגים

| סוג באג | תיאור | דוגמה |
| --- | --- | --- |
| קריטי | לא מאפשר שימוש באתר (הוא לא עולה בכלל). | אין אפשרות להיכנס לאתר כשמקישים את כתובת האתר. |
| גבוה | האתר עולה אך פונקציות מהותיות לא עובדות | רכישת מוצר לא עובדת או מובילה לרכישת מוצר אחר בסכום אחר |
| בינוני | תקלה שניתן להתעלם ממנה בהתאם לכמות שהוגדרה | תמונה של אייקון שלא עולה |
| נמוך | תקלה שניתן להתעלם ממנה בהתאם לכמות שהוגדרה | שגיאת כתיב |

הבאגים ידווחו במסמך הBUG REPORT. מצ"ב קישור: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HE-3wdUAeFBjxUfS5FtIEDLsOyMmAJX7FyLwRxizrps/edit?gid=0#gid=0